İLERİ GROUP - BGYS İZLEME VE ÖLÇME SONUÇLARI

Doküman No: BGYS-IOS-001  |  Revizyon: 02  |  Dönem: Ocak 2025 - Ocak 2026

1. KPI İzleme Tablosu

| # | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜM YÖNTEMİ | PERİYOT | HEDEF | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 / YIL SONU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Güvenlik olayı yanıt süresi | ILERIHub OY modülü | Aylık | < 4 saat | 3.1 saat | 2.8 saat | 2.5 saat | 2.5 saat ✓ |
| 2 | Farkındalık eğitimi tamamlama | Eğitim kayıtları | 3 Aylık | %90 | %62 | %70 | %75 | %78 ✗ |
| 3 | Yedekleme başarı oranı | Yedekleme logları | Aylık | %99 | %98.8 | %99.1 | %99.3 | %99.2 ✓ |
| 4 | Erişim gözden geçirme | AD raporları | 3 Aylık | 3 ayda 1 | Yapılmadı | Yapıldı | Yapılmadı | 6 ayda 1 ✗ |
| 5 | Zafiyet giderme süresi | ILERIHub ZT modülü | Aylık | < 7 gün | 8 gün | 6 gün | 5 gün | 5 gün ✓ |
| 6 | Güvenlik olayı sayısı | ILERIHub OY modülü | Aylık | < 10/yıl | 4 | 3 | 3 | 12 (yıllık) ✗ |
| 7 | Tedarikçi güvenlik uyumu | Değerlendirme formu | 6 Aylık | %80 | - | %55 | - | %60 ✗ |
| 8 | İş sürekliliği testi | Test raporları | Yıllık | ≥ 2 | - | - | - | 0 test ✗ |

2. Dönem Sonu Özet Değerlendirme

| KATEGORİ | SONUÇ | DETAY | AKSİYON |
| --- | --- | --- | --- |
| Hedefte | 3 / 8 KPI | Olay yanıt süresi, yedekleme oranı, zafiyet giderme süresi hedeflere ulaştı | Mevcut performans korunacak, sürekli izleme devam edecek |
| Geliştirmeli | 5 / 8 KPI | Eğitim tamamlama, erişim gözden geçirme, olay sayısı, tedarikçi uyumu ve iş sürekliliği testi hedef altında | Düzeltici faaliyetler başlatıldı, 2026 hedefleri YGG'de belirlendi |

3. Trend Analizi

Güvenlik olayı yanıt süresi Q1'den Q4'e istikrarlı düşüş göstermiştir (3.1 → 2.5 saat). Zafiyet giderme süresinde de benzer olumlu trend gözlenmiştir (8 → 5 gün).

Eğitim tamamlama oranı yıl boyunca artış gösterse de (%62 → %78) hedefe ulaşamamıştır. Bu alanda ILERIHub online eğitim entegrasyonu ile 2026 Q1'de hızlanma beklenmektedir.

Erişim gözden geçirme periyodikliği tutturulamamıştır. 2026'da ILERIHub'a otomatik hatırlatma mekanizması eklenmesi kararı alınmıştır.

İş sürekliliği testi hiç gerçekleştirilememiştir. 2026 planında 2 test (Haziran ve Kasım) planlanmıştır.

4. İlişkili Düzeltici Faaliyetler

| DF NO | KONU | SORUMLU | TERMİN | DURUM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-2025-001 | Erişim gözden geçirme takvimi oluşturma | Melih Dilben | 28.02.2026 | Açık |
| DF-2025-002 | Farkındalık eğitim modülü entegrasyonu | Melike Balaban | 31.03.2026 | Açık |
| DF-2025-003 | İş sürekliliği test planı hazırlama | Melih Dilben | 30.04.2026 | Açık |
| DF-2025-004 | Tedarikçi değerlendirme formu güncelleme | Melike Balaban | 31.03.2026 | Açık |

5. Onay

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| Melih Dilben | Sami Tekoğlu | Halit İleri |
| IT Müdürü / BGYS Sorumlusu | Kalite Müdürü | Genel Müdür |
| Tarih: .../.../2026 | Tarih: .../.../2026 | Tarih: .../.../2026 |