İLERİ GROUP

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ

| Doküman No: | BGYS-HDF-001 | Revizyon: 02 |
| --- | --- | --- |
| Yürürlük Tarihi: | 20 Ocak 2026 | Dönem: 2025-2026 |

1. Amaç

Bu doküman, İleri Group Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında ISO 27001:2022 Madde 6.2 gereği belirlenen bilgi güvenliği hedeflerini tanımlar. Hedefler ölçülebilir, izlenebilir, ilgili taraflara iletilmiş ve gerektiğinde güncellenmiş olmalıdır.

2. Kapsam

Bilgi güvenliği hedefleri, İleri Group'un tüm departmanlarını, bilgi varlıklarını ve BGYS kapsamındaki tüm süreçleri kapsar. Hedefler yıllık bazda belirlenir ve Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında değerlendirilir.

3. Bilgi Güvenliği Hedefleri - 2025/2026 Dönemi

| # | HEDEF | KPI | MEVCUT | HEDEF DEĞER | SORUMLU | TERMİN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Güvenlik olaylarına hızlı müdahale | Ortalama yanıt süresi | 2.5 saat | < 4 saat | Melih Dilben | Sürekli |
| 2 | Farkındalık eğitimi yaygınlaştırma | Eğitim tamamlama oranı | %78 | %90 | Melike Balaban | 31.03.2026 |
| 3 | Yedekleme güvenilirliği | Başarılı yedekleme oranı | %99.2 | %99 | Melih Dilben | Sürekli |
| 4 | Erişim hakları gözden geçirme | Periyodik gözden geçirme | 6 ayda 1 | 3 ayda 1 | Melih Dilben | 28.02.2026 |
| 5 | Kritik zafiyetleri hızlı giderme | Zafiyet giderme süresi | 5 gün | < 7 gün | Melih Dilben | Sürekli |
| 6 | Güvenlik olayı sayısını azaltma | Yıllık olay sayısı | 12 | < 10 | Melih Dilben | Ocak 2027 |
| 7 | Tedarikçi güvenlik uyumu | Değerlendirme tamamlama | %60 | %80 | Melike Balaban | 30.06.2026 |
| 8 | İş sürekliliği testi | Yıllık test sayısı | 0 | ≥ 2 | Melih Dilben | 30.11.2026 |

4. Hedef Detayları ve Aksiyon Planları

Hedef 1: Güvenlik Olaylarına Hızlı Müdahale

| İlgili Kontroller: | A.5.24, A.5.25, A.5.26 |
| --- | --- |
| Ölçüm Yöntemi: | ILERIHub Olay Yönetimi modülünden otomatik hesaplama (bildirim - ilk müdahale arası süre) |
| Ölçüm Periyodu: | Aylık |
| Aksiyonlar: | Olay müdahale prosedürü güncellendi, nöbetçi sistem yöneticisi atandı, otomatik bildirim alarmları kuruldu |

Hedef 2: Farkındalık Eğitimi Yaygınlaştırma

| İlgili Kontroller: | A.6.3 - Bilgi güvenliği farkındalık, eğitim ve öğretim |
| --- | --- |
| Ölçüm Yöntemi: | Eğitimi tamamlayan personel sayısı / Toplam personel sayısı x 100 |
| Ölçüm Periyodu: | Üç aylık |
| Aksiyonlar: | Online eğitim modülü ILERIHub'a entegre edilecek, departman bazlı takip yapılacak, tamamlamayanlar için hatırlatma mekanizması kurulacak |

Hedef 4: Erişim Hakları Gözden Geçirme

| İlgili Kontroller: | A.5.18 - Erişim hakları, A.8.2 - Ayrıcalıklı erişim hakları |
| --- | --- |
| Ölçüm Yöntemi: | Son gözden geçirme tarihi ile mevcut tarih arasındaki fark (gün) |
| Ölçüm Periyodu: | Üç aylık |
| Aksiyonlar: | ILERIHub'a otomatik hatırlatma eklenecek, Active Directory erişim raporu üç ayda bir çıkartılacak, sonuçlar BGYS sorumlusuna raporlanacak |

Hedef 6: Güvenlik Olayı Sayısını Azaltma

| İlgili Kontroller: | A.5.24 - A.5.28 Olay yönetimi kontrolleri |
| --- | --- |
| Ölçüm Yöntemi: | ILERIHub Olay Yönetimi modülünde kayıtlı toplam olay sayısı (yıllık) |
| Ölçüm Periyodu: | Yıllık (aylık izleme ile) |
| Aksiyonlar: | Proaktif zafiyet taramaları artırılacak, phishing simülasyonu yapılacak, güvenlik duvarı kuralları sıkılaştırılacak |

5. İzleme ve Raporlama

Bilgi güvenliği hedefleri aşağıdaki periyotlarda izlenir ve raporlanır:

Aylık: KPI verileri ILERIHub üzerinden toplanır ve BGYS Sorumlusu tarafından değerlendirilir.

Üç Aylık: Hedef gerçekleşme durumu Kalite Müdürü ile paylaşılır, sapma varsa düzeltici faaliyet başlatılır.

Yıllık: Tüm hedefler Yönetim Gözden Geçirme toplantısında (YGG) değerlendirilir, yeni dönem hedefleri belirlenir.

6. Onay

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| Melih Dilben | Sami Tekoğlu | Halit İleri |
| IT Müdürü / BGYS Sorumlusu | Kalite Müdürü | Genel Müdür |
| Tarih: .../.../2026 | Tarih: .../.../2026 | Tarih: .../.../2026 |